**Jegyzőkönyv**

***Időpont*:** 2013. április. 26.

***Jelen vannak:***  - Bedő Márton (Projektvezető)  
 - Lovas István (Kapcsolattartó)  
 - Balla Gábor (Demonstrátor)  
 - Merényi Dániel (Projekt adminisztrátor)

***Események*:**

Felosztottuk az elvégzendő programozási feladatokat, és ütemüket:

* Táborvezetői logika és kezelő felület – Lovas István, Merényi Dániel – 2013. április. 30.
* Tesztesetek – Lovas István, Merényi Dániel – 2013. május. 2.
* Korcsoportvezetői logika és kezelőfelület – Bedő Márton – 2013. április. 30.
* Ifjúsági vezetői logika és kezelőfelület – Balla Gábor – 2013. április. 30.
* Dokumentáció frissítése Merényi Dániel – 2013. május. 2.

Merényi Dániel Bedő Márton

jegyzőkönyvvezető projektvezető